**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**KHOA: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

****

**BÁO CÁO GIỮA KỲ**

**TÌM HIỂU CƠ SỞ DỮ LIỆU NOSQL VÀ**

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG**

Giảng viên hướng dẫn : **Ths**. **Phạm Thi Vương**

Sinh viên thực hiện : **DƯƠNG THÂN DÂN - 08520057**

**BÙI NGỌC HUY - 08520544**

Lớp : **CNPM03**

Khoá : **2008 - 2012**

***TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2012***

MỤC LỤC

[1. Mục đích đề tài 3](#_Toc340616856)

[2. Các công việc phải làm 3](#_Toc340616857)

[3. Kế hoạch 3](#_Toc340616858)

[4. Tiến độ 4](#_Toc340616859)

[5. Đánh giá tiến độ 4](#_Toc340616860)

# Mục đích đề tài

* Tìm hiểu về một loại cơ sở dữ liệu mới – cơ sở dữ liệu NoSQL: NoSQL sẽ mang lại lợi ích gì và nó liệu có phải là giải pháp tiềm năng cho các phần mềm mà lập trình viên đang phải đối mặt hay không. Và quan trọng không kém, đó là liệu có khó để áp dụng không, liệu rằng có mất quá nhiều thời gian và công sức để viết một giải pháp dựa trên NoSQL không?
* Xây dựng website sử dụng công nghệ MVC4 để hiểu rỏ hơn về cơ sở dữ liệu NoSQL.
* Đúc kết kiến thức đã được học và rèn luyện sau 4 năm đại học.

# Các công việc phải làm

# Kế hoạch

Tổng thời gian để làm luận văn là 4 tháng: từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 12. Như vậy ta có kế hoạch làm việc theo thứ tự như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Công việc | Nội dung chi tiết | Bắt đầu | Kết thúc | Thời gian |
|  | Study NoSQL | What | 01/09 | 30/09 | 4 tuần |
| Where |
| Who |
| Why |
| When |
| How |
|  | Tạo demo sử dụng NoSQL database | Tập làm quen với database dạng NoSQL | 01/10 | 15/10 | 2 tuần |
|  | Tạo vài chức năng chính cho chương trình | Để hiểu rỏ thêm về cách hoạt động của NoSQL | 15/10 | 15/11 | 4 tuần |
|  | Hoàn thiện báo cáo | Hoàn thiện để nộp trước 31/12 | 15/11 | 15/12 | 4 tuần |
|  | Hoàn thiện chương trình | Hoàn thiện các phần còn lại của chương trình + update báo cáo | 15/12 | 31/12 | 2 tuần |

# Tiến độ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Tiến độ |
|  | Study NoSQL | 01/09 | 30/09 | 100% |
|  | Tạo demo sử dụng NoSQL database | 01/10 | 15/10 | 100% |
|  | Tạo vài chức năng chính cho chương trình | 15/10 | 15/11 | 50% |
|  | Hoàn thiện báo cáo | 15/11 | 15/12 | 0% |
|  | Hoàn thiện chương trình | 15/12 | 31/12 | 0% |

# Đánh giá tiến độ

Do xác định sớm đề tài, lên kế hoạch rỏ ràng nên đến nay vẫn theo kịp kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, tiến độ về sau cần phải đẩy nhanh để có thời gian review lại báo cáo, chương trình kịp thời.

Để làm được điều này cần:

* Dành nhiều thời gian cho luận văn hơn.
* Bám sát yêu cầu đã đặt ra.
* Các thành viên thường xuyên gặp mặt hơn.
* Báo cáo cho giáo viên hướng dẫn đầy đủ.